# TechMarket AI — Capítulo 18

## Roadmap, Fases, Backlog Épico, Equipo, Entregables y Criterios de Éxito (cerrar como proyecto real)

Propósito del capítulo: convertir toda la visión (Cap. 1–17) en un plan ejecutable: fases, entregables, backlog por épicas, roles, criterios de “done” y métricas de éxito. Este capítulo está diseñado para que un equipo pueda construir TechMarket AI con disciplina “de grandes ligas”, sin perder foco.

## 18.1. Principio de ejecución: “MVP brutal” + crecimiento por capas

No se construye un marketplace completo de golpe. Se construye: - una experiencia útil para usuario, - una operación viable para negocio, - y un loop de crecimiento.

Regla: cada fase debe entregar valor por sí misma.

## 18.2. Roadmap por fases (recomendación)

### Fase 0 — Fundaciones (infra + IAM + multi‑tenant)

Objetivo: seguridad y base técnica para no re‑hacer.

Entregables: - IAM funcionando (login/roles). - multi‑tenant context + RLS (Cap. 17). - base de datos (Postgres + Mongo + Redis) operativa. - skeleton apps (web negocio + móvil cliente).

Criterios de éxito: - aislamiento cross‑tenant probado. - health checks + observabilidad mínima.

### Fase 1 — Discovery y Oferta (Mapa + Negocios + Catálogo básico)

Objetivo: que el usuario encuentre negocios y productos reales cerca.

Entregables: - registro tenant + sucursal (Cap. 3). - verificación mínima. - catálogo listings (Cap. 4) con publicación guiada. - app cliente: mapa, lista, ficha negocio, ficha listing (Cap. 6). - tracking de WhatsApp (evento).

Criterios de éxito: - usuario puede encontrar un negocio y contactarlo. - negocio puede publicar al menos 20 listings.

### Fase 2 — Operación de Servicios (Tickets + Cotizaciones + SLA)

Objetivo: profesionalizar soporte y servicios.

Entregables: - tickets (Cap. 8) con workflow. - attachments. - cotizaciones y aprobación. - agenda (mínima). - notificaciones básicas (Cap. 13).

Criterios de éxito: - tiempo de primera respuesta medible. - tickets cerrados con evidencia.

### Fase 3 — IA y Diferenciadores (Intent Search + Compatibilidad)

Objetivo: que la plataforma “entienda” y recomiende.

Entregables: - intent search (Cap. 7) con ranking híbrido. - PC Builder (Cap. 5) MVP. - explicación de compatibilidad. - feed social mínimo (Cap. 6/10).

Criterios de éxito: - reducción de errores de compra. - mejora CTR vs búsqueda textual.

### Fase 4 — Monetización (Premium + Performance)

Objetivo: ingresos recurrentes y escalables.

Entregables: - suscripción premium (Cap. 12). - invoices. - performance charges por leads/tickets. - disputas. - ledger.

Criterios de éxito: - MRR inicial. - negocio percibe valor.

### Fase 5 — Growth distribuido (Embajadores + Payout)

Objetivo: acelerar onboarding de oferta por zona.

Entregables: - atribución (Cap. 9). - comisiones event‑driven. - payout cycles. - antifraude.

Criterios de éxito: - crecimiento orgánico de tenants. - payout sin conflicto.

### Fase 6 — Control total (Backoffice + Analytics)

Objetivo: escalar y mantener calidad.

Entregables: - backoffice completo (Cap. 16). - analytics dashboards (Cap. 14). - alertas.

Criterios de éxito: - spam bajo. - decisiones con datos.

## 18.3. Backlog épico (por módulos)

### Épica A — IAM & Seguridad

- login, refresh tokens

- roles tenant + roles plataforma

- RLS

- auditoría

### Épica B — Tenants & Sucursales

- registro

- mapa

- verificación

### Épica C — Catálogo

- reference items

- listings

- stock/precio por sucursal

### Épica D — App Cliente

- home + búsqueda

- mapa

- fichas

- favoritos

### Épica E — Tickets & Quotes

- workflow

- attachments

- cotización

- agenda

### Épica F — Intent Search + RAG

- intent classifier

- filtros

- ranking

### Épica G — Compatibilidad

- builds

- rule engine

- explainability

### Épica H — Reputación y Moderación

- reviews

- reportes

- acciones

### Épica I — CRM

- leads

- pipeline

- follow‑ups

- campañas

### Épica J — Monetización

- subscriptions

- performance charges

- ledger

### Épica K — Embajadores

- atribución

- comisiones

- payout

### Épica L — Eventos & Notificaciones

- outbox

- bus

- notificaciones

### Épica M — Analytics

- agregados diarios

- dashboards

### Épica N — Backoffice

- verificación

- moderación

- fraude

- billing control

## 18.4. Definición de entregables por sprint (ejemplo)

### Sprint 1

- IAM básico + tenant context.

- skeleton apps.

### Sprint 2

- registro tenant + branch.

- mapa endpoint.

### Sprint 3

- catálogo listing MVP.

- app cliente: mapa + ficha.

### Sprint 4

- WhatsApp tracking + leads básicos.

### Sprint 5

- tickets básicos + notificaciones.

Nota: la duración real depende del equipo; lo importante es el orden.

## 18.5. Equipo (3 squads) y roles

### Squad 1 — Marketplace Core

Responsable de: - tenants, branches, mapa - catálogo - reputación

Roles: - backend lead - frontend web - QA

### Squad 2 — Operación & Monetización

Responsable de: - tickets/quotes - CRM - billing - embajadores

Roles: - backend lead - web panel - QA

### Squad 3 — IA & Data

Responsable de: - intent search - RAG - compatibilidad - analytics

Roles: - AI engineer - backend integration - data/analytics

Cross‑cutting: - DevOps/SRE - Product/UX

## 18.6. Criterios de “Done” (DoD) enterprise

Para cualquier feature: - tests unitarios y de integración. - seguridad: autorización y tenant scope. - observabilidad: logs estructurados. - idempotencia si aplica. - documentación mínima. - UI con estados de carga/errores.

Regla: no se considera terminado si rompe multi‑tenant.

## 18.7. Métricas de éxito (por fase)

### Éxito Fase 1

- N negocios activos con catálogo.

- usuarios encuentran y contactan.

### Éxito Fase 2

- SLA medible.

- reducción de reclamos.

### Éxito Fase 3

- mejora CTR.

- builds guardados.

### Éxito Fase 4

- MRR.

- churn controlado.

### Éxito Fase 5

- crecimiento por embajadores.

- payouts sin disputas.

### Éxito Fase 6

- fraude bajo.

- dashboard para decisiones.

## 18.8. Riesgos y mitigación

- oferta falsa → KYB + moderación.

- spam/reseñas falsas → antifraude.

- costos IA altos → híbrido reglas + LLM bajo demanda.

- adopción panel baja → UX guiado.

## 18.9. Checklist final de lanzamiento

- seguridad (RLS, roles) OK

- pagos y webhooks OK

- soporte y moderación listos

- backups y monitoreo

- términos y políticas

## 18.10. Cierre: definición del producto

TechMarket AI es: - un marketplace geolocalizado, - con catálogo estructurado, - motor de compatibilidad, - operación profesional (tickets/CRM), - monetización transparente, - crecimiento distribuido por embajadores, - y control central enterprise.

Fin del Capítulo 18